# Rapport de Projet : Dungeon Exit
## Introduction
Dungeon Exit est un jeu de puzzle tactique où le joueur assemble des pièces modulables pour créer un chemin d'évasion dans un donjon. À travers 5 releases majeures entre février et mai, le jeu a évolué d'un prototype basique à une expérience complète avec multijoueur, solveur IA et système d'étages.
## Équipe
- Théo Polgar
- Arthur Lhomme
- Florian Vincent
- Iyan Nazarian
- Mathis Beltran

  Rappel des objecifs du projet

Le projet Dungeon Exit, proposé dans le cadre du module de programmation 2024/2025 encadré par M. Yan Jurski, avait pour objectif principal la réalisation complète en Java d’un jeu de puzzle tactique, en respectant des contraintes de conception logicielle structurée.
Le jeu s’inspire du jeu de société du même nom. Le principe de base est de placer des pièces de route sur un plateau pour relier, dans un ordre précis, des points de passage (départ, étapes intermédiaires et arrivée). Le chemin construit doit être continu, sans collisions ni croisements, et respecter des règles de validité strictes.
Parmi les objectifs spécifiques définis en début de projet, on retrouve :
- La modélisation propre du jeu en Java, avec une séparation claire entre les différentes responsabilités du programme.
- L’implémentation des règles de base du jeu (placement de pièces, validation de chemin, étapes à respecter…).
- La gestion de niveaux : différents plateaux avec des dispositions et difficultés variées.
- Le développement de fonctionnalités d’aide comme la résolution automatique d’un niveau via un algorithme de recherche.
- L’ajout d’un mode multijoueur local, avec plusieurs variantes :
  - Deux joueurs sur des plateaux identiques, jouant à tour de rôle ou simultanément.
  - Mode coopératif ou compétitif sur un seul plateau.
- L’introduction de variantes dynamiques, comme des pièces qui disparaissent ou se recyclent.
- Une attention à l’ergonomie, la fluidité des interactions, et un aspect visuel soigné, même si ce point ne devait pas être prioritaire.
Enfin, une dimension importante du projet était de construire une architecture extensible, facilitant l’ajout de variantes, de nouvelles mécaniques, ou la génération de niveaux. La mise en place d’un solveur IA capable de valider un niveau ou de proposer des solutions optimales faisait également partie des ambitions techniques majeures.
Ce projet ne se limitait pas à une reproduction des règles, mais visait une personnalisation riche, une modularité logicielle, et une certaine créativité dans l’adaptation numérique du jeu.

Architecture technique et choix de conception

### Architecture générale du projet
Le développement de DungeonExit repose sur une architecture logicielle en couches, avec pour fondation le patron de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce choix a été déterminant pour assurer la clarté, la modularité et la maintenabilité du projet.
### Rôle de chaque couche
- Modèle :
  - Gère l’état du jeu (plateau, pièces, chemins posés, points d’étape).
  - Applique les règles (validation d’un chemin, détection de victoire/défaite, restrictions de placement).
  - Est également utilisé par le solveur IA pour analyser une configuration.
- Vue :
  - Affiche graphiquement le plateau, les pièces disponibles, les effets visuels et les menus.
  - Met à jour l’affichage en fonction des changements d’état du modèle.
  - Fournit des retours utilisateur (highlight, animations, sons…).
- Contrôleur :
  - Interprète les actions de l’utilisateur (clic, drag-and-drop, rotation…).
  - Valide les actions via le modèle avant de les exécuter.
  - Sert de lien entre l'interface graphique et les règles internes du jeu.
### Pourquoi l’architecture MVC ?
Le choix du patron MVC s’est avéré naturel et pertinent pour un jeu interactif comme Dungeon Exit, pour les raisons suivantes :
- Séparation claire des responsabilités :
  Chaque membre de l’équipe pouvait travailler sur une couche différente sans conflit majeur. Par exemple, le moteur graphique évoluait indépendamment du moteur de règles ou du solveur IA.
- Modularité et extensibilité :
  L’ajout du mode multijoueur, du système sonore ou des animations visuelles s’est fait sans réécrire la logique du jeu. Les contrôleurs et vues ont été enrichis, le modèle est resté stable.
- Facilité de test et de débogage :
  Grâce à la séparation du modèle, les tests d’algorithmes de résolution ou de règles de placement pouvaient se faire sans interface graphique.
- Réutilisabilité du modèle :
  Le solveur IA utilise directement le modèle pour simuler des placements, valider des configurations et explorer des chemins, sans dépendance à l’interface.
- Adaptation aux variantes :
  Des règles alternatives (ex. disparition des pièces, contraintes temporelles) ont pu être ajoutées au niveau du modèle sans toucher au reste de l’application.
### Évolution de l’architecture au fil des releases
L’architecture a été pensée dès la Release 1.0, avec une version initiale du MVC simple mais fonctionnelle. Elle a ensuite été progressivement raffinée :
- En Release 1.1, le système de drag-and-drop a nécessité une meilleure gestion des événements et une refonte partielle du contrôleur.
- En Release 1.2, des classes utilitaires comme Constants et des Listeners spécifiques ont été introduites pour centraliser les comportements et alléger les vues.
- En Release 1.3, l’arrivée de l’IA a renforcé la nécessité d’un modèle bien encapsulé et testable de manière autonome.
- Enfin, en Release 1.4 et 1,5, les vues ont été enrichies visuellement (thème sombre, animations), tandis que les contrôleurs ont intégré la gestion du multijoueur local.

## Problèmes techniques rencontrés
### Rigidité initiale de l’architecture MVC
Au début du projet, notre implémentation du patron MVC était trop rigide, avec une séparation stricte mais peu souple des responsabilités. Par exemple, la vue dépendait fortement d’un contrôleur centralisé, et l'ensemble des composants devaient parfois traiter l’intégralité de l’état du jeu même lorsque ce n'était pas nécessaire.
Cette rigidité s’est révélée limitante dès que nous avons voulu ajouter des fonctionnalités complexes (animations, multi-étages, multijoueur). Une refonte progressive de l’architecture a été mise en place à partir de la Release 1.2, avec les principes suivants :
- Meilleure délégation des responsabilités aux composants enfants.
- Traitement localisé : seuls les éléments concernés par l’état du jeu sont calculés et mis à jour.
- Hiérarchie des appels maîtrisée : la logique suit une structure claire, où chaque module ne traite que ce qu’il connaît (ex. : les cellules gèrent leur affichage, les pièces leur rotation, etc.).
- Cette nouvelle organisation nous a permis d’intégrer rapidement de nouvelles features (éditeur de niveau, solveur, étages) avec peu de duplication et un meilleur découplage.
### Problèmes liés au solveur et à la condition de victoire
#### a. Un BFS initial commun
À l'origine, nous utilisions une implémentation unique de BFS (Breadth-First Search) pour deux fonctionnalités clés : la vérification de victoire (chemin valide entre les étapes) et le solveur automatique. Cette approche s’est révélée insuffisante avec l’introduction des étages multiples.
#### b. Condition de victoire : limitations et refactorisation
L’apparition des étages a complètement changé la nature du jeu : un chemin pouvait désormais monter, redescendre, remonter, et même passer par les mêmes coordonnées à des hauteurs différentes. Le BFS initial ne tenait pas compte de ces cas-là, ce qui créait de faux positifs ou bloquait certains niveaux pourtant valides.
De plus, il fallait éviter que l’algorithme considère des boucles non valides (ex : revenir sur ses pas via un étage différent). Cette complexité a nécessité :
- Un nouvel algorithme spécifique à la condition de victoire.
- Une prise en compte de la notion d'altitude dans les chemins parcourus.
- Un second ajustement lors de l’ajout de l’éditeur de niveaux, qui introduisait des contraintes supplémentaires (ex. : certaines pièces interdites, chemins incomplets).
##### Le solveur IA : refonte complète
Le solveur d’origine, bien que fonctionnel sur des niveaux simples, produisait des solutions incorrectes ou incomplètes dès lors que des étages étaient impliqués. Il ne tenait pas compte de la nouvelle topologie du jeu, ni des règles avancées.
Nous avons donc réalisé une refonte totale du solveur IA :
- Meilleure représentation de l’espace de recherche, incluant la dimension verticale.
- Optimisations pour éviter les états redondants ou branches mortes.
- Intégration avec le moteur de jeu existant pour tester la validité d’un placement avant de continuer la recherche.
Ce travail a permis de proposer une aude efficace au joueur et d’évaluer la difficulté des niveaux créés.

### Gestion du mode multijoueur
L’ajout du mode multijoueur local en Release 1.4 a soulevé plusieurs défis d’intégration. L’objectif était de permettre à deux joueurs d’interagir simultanément (ou en alternance) avec le même plateau de jeu, tout en conservant des règles distinctes pour chacun (positions de départ, étapes, pièces disponibles…).
#### Problème : double logique de jeu sur un même plateau
Dans un niveau multijoueur, chaque joueur doit :
- Avoir un sac de pièces (PieceBag) personnel.
- Suivre son propre parcours de checkpoints (cases spéciales).
- Ne pas interférer avec les conditions de victoire de l’autre (sauf règles spécifiques).
- Être géré par le même contrôleur de jeu sans tout dupliquer.
Cela nécessitait de faire cohabiter deux logiques de jeu dans un seul système, sans pour autant dupliquer les classes ni casser l’architecture MVC.
#### Solution mise en place
Nous avons introduit plusieurs ajustements :
- Activation conditionnelle du mode multijoueur : une carte « 2 joueurs » active automatiquement deux PieceBag appartenant au joueur 1 ou 2.
- Le contrôleur est devenu contextuel, c’est-à-dire qu’il détecte quel joueur est en train de jouer, et redirige les actions vers le bon PieceBag.
- Les vues, quant à elles, sont capables d’afficher les deux parcours de manière différenciée
- Le modèle de plateau a été enrichi pour différencier les interactions en fonction du joueur actif, tout en gardant une structure unique de données partagée.
Ce système nous a permis d’ajouter rapidement du multijoueur sans modifier la logique de base, grâce à notre modèle de jeu flexible et bien encapsulé.

## Méthodologie de travail
### Un temps fort consacré à l’architecture
Dès le lancement du projet, nous avons décidé de consacrer un temps significatif à la conception de l’architecture logicielle, afin de garantir une base solide et évolutive. Cette décision a été motivée par la volonté d’éviter les refontes coûteuses en milieu de développement, et de pouvoir intégrer progressivement des fonctionnalités complexes comme l’éditeur de niveaux, le solveur ou le multijoueur.
Le choix d’une architecture MVC claire et extensible nous a permis de structurer proprement notre code et de favoriser l’indépendance des modules.
### Une approche orientée fonctionnalités
Plutôt que d’attribuer à chacun un bloc technique (modèle, vue ou contrôleur), nous avons préféré une organisation par tâche/fonctionnalité. Chaque membre de l’équipe choisissait une feature à développer (ex. : rotation des pièces, conditions de victoire, UI de l’éditeur…), et utilisait l’architecture MVC pour la rendre fonctionnelle et intégrée.
Cette approche présente plusieurs avantages :
- Tous les membres ont travaillé sur différents aspects du code, ce qui a favorisé la compréhension globale du projet.
- Le développement a été itératif : chaque fonctionnalité ajoutée venait enrichir une base déjà proprement structurée.
- Cela a permis une grande flexibilité dans la répartition des tâches, selon les envies ou disponibilités de chacun.
### Travail collaboratif et outils
Le projet a été développé en Java avec un système de versioning via Git, hébergé sur une plateforme de dépôt partagée. Nous avons régulièrement :
- Fait des revues de code entre membres pour garantir la cohérence.
- Mis en place des branches fonctionnelles, puis des pull requests pour valider les ajouts.
- Organisé des points réguliers (informels) pour synchroniser l’avancement, prioriser les prochaines tâches, et gérer les bugs.
Cette organisation nous a permis de maintenir un bon rythme sur toute la durée du projet, tout en laissant de la place à l’expérimentation et aux améliorations progressives.
## Chronologie des Releases
### Release 1.0 (Fin Février)
Version prototype
- Architecture MVC implémentée
- Système de pièces basiques (placement fixe)
- Plateau de jeu et menu principal
### Release 1.1 (Mi-Mars)
Améliorations fondamentales
- Drag-and-drop des pièces
- Preview avant placement
- Restrictions de placement (bords uniquement)
- Refonte partielle de l'architecture
### Release 1.2 (Début Avril)
Stabilisation
- Correction des bugs de rotation
- Système de sélection de niveaux
- Classes Listener/Constants
- Algorithme de résolution (niveaux simples)
### Release 1.3 (Fin Avril)
Complexité stratégique
- Ajout des ponts et nouvelles règles
- Solveur IA avancé
- Système de victoire/défaite
- Détection des problèmes d'étages
### Release 1.4 et 1.5 (Mi-Mai)
Versions finales
- Mode multijoueur local
- Système sonore complet
- Refonte visuelle (thème sombre)
- Solutionneur de niveaux ("Solve")
- Correction des bugs résiduels

## Conclusion et pistes d'amélioration

Nous sommes collectivement très satisfaits de ce que nous avons accompli avec Dungeon Exit. Le jeu est fonctionnel, stable, et intègre toutes les fonctionnalités majeures que nous nous étions fixées dès le départ : un système de placement fluide, un solveur IA, un éditeur de niveaux, des étages, et même un mode multijoueur local. Chaque ajout a été pensé pour enrichir l’expérience de jeu sans compromettre la clarté de l’architecture.
### Ce que nous avons appris
Ce projet nous a permis de progresser significativement sur plusieurs aspects :
- Sur le plan humain et organisationnel, nous avons appris à travailler efficacement en équipe : comment coder à plusieurs en parallèle, comment partager nos idées, arbitrer entre différentes solutions, et trouver des compromis intelligents.
- Sur le plan technique, nous avons utilisé de nouvelles bibliothèques, écrit des algorithmes plus complexes, conçu des systèmes modulaires, et pris conscience de l'importance des performances et de l’optimisation.
- Enfin, nous avons aussi découvert l’importance d’une architecture bien pensée, qui permet non seulement d’accélérer le développement, mais aussi de maintenir un code propre, lisible, et évolutif.
### Pistes d’amélioration
avec plus de temps, nous aurions aimé aller encore plus loin :
- Développer un mode multijoueur en ligne, avec matchmaking ou parties privées.
- Rendre le jeu plus vivant : animations plus poussées, transitions fluides, musiques dynamiques, bruitages interactifs.
- Ajouter un fil narratif ou une campagne solo, pour proposer une progression avec histoire, ambiance et objectifs.
- Enrichir l’éditeur de niveaux avec des options plus avancées (scripts, événements, conditions spécifiques).
- Optimiser davantage certains algorithmes, notamment pour le solveur ou les vérifications de victoire sur des cartes plus grandes ou complexes.